1. Gestión de Proyectos

Conceptos

Describa a qué nos referimos cuando hablamos de “El problema de las 4 “P””

Cuando se desea realizar una gestión adecuada, eficaz y eficiente en la gestión de proyectos de software, es necesario que se ponga en funcionamiento cuatro características muy importantes: personal, producto, proceso y proyecto. Para tener una adecuada gestión de los proyectos, se debe contar con el personal capacitado, seleccionar el mejor proceso de acuerdo al problema que se vaya a tratar, y por supuesto una excelente planificación, con el fin de obtener un producto a tiempo y de calidad.

Métricas

Defina métricas del proceso y del producto/ objetivas y subjetivas

Métricas del proceso:

Son aquellas que cuantifican atributos del proceso de ingeniería de software y del equipo de desarrollo.

Ejemplo: integrantes del equipo, recursos, etc.

Métricas del producto:

Son aquellas que se aplican al producto de software resultante del proceso de desarrollo de software.

Ejemplo: tamaño del software, complejidad, etc.

Métricas objetivas:

Son aquellas que pueden ser evaluadas en forma precisa por un algoritmo. Su valor no cambia con el tiempo, lugar u observador

Ejemplo: métricas de eficiencia.

Métricas subjetivas:

Son aquellas cuyos valores dependen de apreciaciones personales de quienes las aplican.

Ejemplo: apreciación del sistema desde el punto de vista del usuario.

Para qué sirven las métricas

“NO SE PUEDE CONTROLAR LO QUE NO SE  PUEDE  MEDIR”

Las métricas son la clave para el desarrollo y el mantenimiento exitoso del software

Las métricas sirven porque:

- Son la base para realizar buenas estimaciones

- Permiten evaluar calidad

- Permiten evaluar productividad

- Permiten controlar el proyecto

- Permiten evaluar beneficios del uso de nuevos métodos

Nunca debe utilizarse las mediciones de las métricas para evaluar, premiar o castigar el rendimiento individual.

Qué son las métricas post-Morten y cuáles las tempranas?

Métricas post-Morten: Son las que se realizan una vez terminado el producto, durante la etapa de producción. Por ejemplo: cálculo de LDC (líneas de código).

Métricas tempranas: Son las que se realizan antes de comenzar el proyecto, en la etapa de análisis. Por ejemplo: punto de función, punto característica.

Estimaciones

Defina la diferencia entre métricas y estimación.

Una métrica es la medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado, mientras que una estimación sirve para determinar casi con exactitud el verdadero costo y el esfuerzo persona-mes que se necesita en el desarrollo de un proyecto. Básicamente las métricas son la base para realizar buenas estimaciones.

Enumere y describa las técnicas de estimación que conoce

- Juicio experto: Jerárquica hacia abajo, basada en la experiencia. Se consultan varios expertos. Cada uno de ellos estima el costo. Se comparan y discuten.

- Técnica Delphi: Coordinador y expertos. Consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión. Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, con el objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes.

- División de trabajo: Jerárquica hacia arriba.

Planificación temporal

Describa los tipos de planificación temporal que conozca

- PERT (Técnica de evaluación y revisión de programas):

Se utiliza para controlar la ejecución de proyectos con gran número de actividades que implican investigación, desarrollo y pruebas.

Los pasos a seguir son:

- Establecer lista de tareas

- Fijar dependencia entre tareas y duración

- Construir la red

- Numerar los nodos

- Calcular fechas tardía y temprana de cada nodo

- Calcular el camino crítico que une las tareas críticas.

- CPM (Método del camino crítico):

Se utiliza en los proyectos que hay poca incertidumbre en las estimaciones. El camino crítico es el camino de longitud máxima que va desde el vértice que representa el suceso inicio del proyecto al vértice que representa el suceso fin del proyecto.

- Diagrama de Grantt (o de barras):

Representación gráfica de las tareas sobre una escala de tiempos. Las tareas se representan en forma de barra sobre dicha escala manteniendo la relación de proporcionalidad entre sus duraciones y su representación gráfica, y su posición respecto del punto de origen del proyecto

¿Qué hacer cuando una tarea se sale de la agenda?

- Revisar el impacto sobre la fecha de entrega (para ver si el atraso de esta tarea implica la modificación de la fecha de entrega)

- Reasignar recursos (por ejemplo responsables de otras tareas ya resueltas, asignarlos a la resolución de la tarea retrasada)

- Reordenar tareas (por ejemplo si la finalización de la tarea retrasada, hace retrasar otras que dependían de esta, debemos fijar nuevas fechas de estas últimas)

- Modificar entregas (y si los tiempos de entrega se acotan; y no se llega a terminar el producto, fijar una nueva fecha de entrega, o bien entregar en fecha las funcionalidades del sistema que estén usables.)

Planificación organizativa

Describa los tipos de planificación organizativa que conozca

Las planificaciones organizativas pueden ser en cuanto a estructura de proyecto o estructura de grupo:

- Estructura de Proyecto:

- De proyecto: integración de un equipo de desarrollo conformado por personas que llevan a cabo el proyecto de principio a fin.

- Funcional: equipos distintos de personas que realizan cada fase del proyecto.

- Matricial: cada proyecto de desarrollo tiene un administrador. Cada persona trabaja en uno o más proyectos bajo la supervisión del administrador correspondiente.

- Estructura de Grupos:

- Democráticos: el liderazgo rota de un miembro a otro dependiendo de las tareas que se realicen.

- Con jerarquía: muy estructurados; permiten la toma de decisiones centralizadas, la comunicación es corta entre miembros; pero crea una desmoralización de los subordinados.

- Con jerarquía y comunicación en los niveles: permite una comunicación real cuando sea necesario; y los programadores más competentes son promovidos rápidamente, por lo que por ahí se pierde un buen programador y a veces se crea un mal administrador.

¿Qué es el modelo MOI? Describa brevemente.

Para mejorar la productividad del personal, se utiliza el modelo MOI. El modelo MOI se ocupa de la motivación del personal, organización del grupo, e incentivo de ideas e innovación.

La motivación se consigue haciendo que la gente se sienta involucrada en lo que hace, que sus comentarios son escuchados y tenidos en cuenta, que sus esfuerzos son reconocidos, que son autónomos y que pueden hacer las cosas por sí mismos.

La organización del grupo genera una estructura para que las ideas no se pierdan, busca que sea fácil cooperar entre los miembros y que los recursos estén disponibles. Contribuye a la motivación evitando que surjan problemas.

En un ambiente innovador las ideas no se critican, sino que se escuchan y se proponen mejoras.

Gestión del Riesgo

¿Qué es un riesgo?

Un riesgo es un evento no deseado que tiene consecuencias negativas en el proyecto. Implica cambios y elecciones. Los responsables del proyecto deben determinar si pueden presentarse eventos no bienvenidos durante el desarrollo o el mantenimiento de los sistemas, y hacer planes para evitar estos eventos, o si estos son inevitables, tratar de minimizar las consecuencias negativas.

¿Qué tipo de estrategia conoce? Ejemplifique, redactando 4 riesgos y clasificándolos. Justifique.

Estrategias:

- Reactivas: reaccionar ante el problema y “gestionar la crisis”

- Proactivas: tener estrategias de tratamiento

Categorías:

- Estrategia de anulación: con esta estrategia, se busca eliminar el riesgo. Ej: Reemplazar posibles componentes defectuosos con los comprados de fiabilidad conocida.

- Estrategias de disminución: con esta estrategia se intenta prevenir el riesgo o atenuar el impacto. Ej.: generar equipos para que varios comprendan distintos trabajos a fin de reorganizar las tareas en caso de enfermedad del personal, o deserción.

- Planes de contingencia: es una estrategia para abordar el problema. Ej: documento que demuestre las contribuciones ante problemas organizativos/financieros.

Ejemplos:

Enumere las actividades de análisis de riesgo

- Identificación del riesgo

- Proyección del riesgo

- Evaluación del riesgo

- Gestión del riesgo

- Reducción del riesgo mediante estrategias (existen distintas categorías de estrategias)

- Supervisión del riesgo

Gestión de la configuración del software

¿Qué es la gestión de la configuración? Defina línea base y ejemplifique

La gestión de la configuración se encarga de identificar, organizar y controlar las modificaciones que sufre el software que construye un equipo de desarrollo.

El objetivo es maximizar la productividad, minimizando los errores.

Pasos de la gestión de configuración para llevar a cabo un cambio:

- Identificar el cambio

- Controlar el cambio

- Garantizar que el cambio se implementa adecuadamente

- Informar del cambio a todos aquellos que les afecte

Línea base: es un punto de referencia en el desarrollo que queda marcado por el envío y aprobación del elemento de configuración mediante una revisión técnica formal (ingeniería del sistema, análisis de requisitos, diseño del sistema, codificación y prueba).

Nos ayuda a controlar cambios que se realizan aplicando un procedimiento formal para evaluar y verificar cada modificación.

Ejemplos:

- Especificación del sistema

- Especificación de requisitos del software

- Especificación de diseño

- Código fuente

- Planes/procedimientos/datos de prueba

2. Diseño

Conceptos

Describa los fundamentos del Diseño

- Modularidad: Es el atributo que permite que un programa sea dividido en partes llamadas módulos. En un diseño modular los módulos tienen entradas y salidas claramente definidas y cada módulo tiene un propósito establecido que ayuda a completar el propósito general del problema. Los componentes modulares están organizados en una jerarquía, como resultado de la  descomposición o abstracción, de modo que puede investigarse al sistema de a un nivel por vez.

- Niveles de abstracción: En la descomposición de un problema, los módulos ubicados en un nivel, refinan los conceptos asociados a los módulos del nivel superior. Se considera que el nivel más alto es el más abstracto y se dice que los componentes están organizados según los niveles de abstracción.

- Ocultamiento de la información: Los niveles superiores más abstractos ocultan los detalles de los componentes funcionales o de datos. Cada componente oculta de los demás sus decisiones de diseño.

- Independencia de los componentes: Permite una comprensión y modificación más fácil. Para reconocer y medir el grado de interdependencia de los módulos se aplican dos conceptos, acoplamiento y cohesión.

Defina Cohesión y acoplamiento

Cohesión: es el grado de  “adhesivo interno” con el que es construido un módulo. Se dice que un módulo es cohesivo si todos sus elementos están orientados a la realización de una única tarea y son esenciales para llevarla a cabo.

Acoplamiento: se dice que dos módulos están altamente acoplados cuando existe mucha dependencia entre ellos.

La dependencia de un componente respecto de otro puede ser debido a:

- Las referencias hechas de un módulo a otro.

- El grado de control que un módulo tiene sobre otro.

- La cantidad de datos pasados de un módulo a otro.

- El grado de complejidad de la interfaz entre los módulos.

¿Qué es la cohesión funcional?

La cohesión funcional, es el grado de cohesión en el cual todos los elementos que componen un módulo están relacionados en el desarrollo de una única función; es el mejor grado de cohesión.

¿Qué es la independencia funcional?

Es una derivación directa del concepto de modularidad y el de abstracción y ocultamiento de información. La independencia funcional se adquiere desarrollando módulos con una clara función y una interfaz sencilla.

La independencia funcional es la clave de un buen diseño y el diseño es la clave de la calidad del software.

La independencia se mide en dos criterios: acoplamiento y cohesión.

La independencia funcional es importante porque:

- Desarrollamos módulos independientes.

- Son fáciles de desarrollar, mantener y probar.

- Se reduce la propagación de errores.

- Se fomenta la reutilización de módulos.

Describa los grados de cohesión

- Funcional: todos los elementos que componen un módulo están relacionados en el desarrollo de una única función.

- Secuencial: el módulo realiza diversas tareas de forma secuencial (importa el orden), donde la salida de uno es la entrada de otro.

- Comunicacional: igual que el anterior pero no es importante el orden en el que se ejecutan las actividades. Varias tareas que se realizan en forma paralela, utilizan los mismos datos de entrada y/o salida.

- Procedural: cuando un módulo tiende a estar compuesto de funciones que tienen poca relación entre sí, pero con un orden establecido. Existe poca relación entre los datos de entrada y salida de las tareas.

- Temporal: cuando los elementos del módulo están implicados en actividades relacionadas en el tiempo. Ejemplo, módulos de inicialización, finalización y todos aquellos que representan unas acciones que deban ejecutarse secuencialmente en el tiempo.

- Lógica: cuando existen relaciones lógicas entre los elementos de un módulo.

- Coincidental: cuando entre los elementos que lo componen no existe ninguna relación con sentido. Ocurre cuando se intenta englobar un conjunto de instrucciones parecidas, que no se van a ejecutar a la vez, dentro de un mismo módulo.

Describa los grados de Acoplamiento

- Sin acoplamiento: un módulo llama a otro y cuando este termina su ejecución, le devuelve el control al primero. No hay pasaje de parámetros.

- Por datos: hay pasaje de parámetros sin estructura interna.

- Por estructuras de datos: el módulo llamado depende de la estructura del que llama.

- Por control: el módulo que llama pasa un dato que controla el comportamiento interno del módulo llamado.

- Externo: por base de datos.

- Global: varios módulos utilizan una misma área de datos de ámbito global.

- Por contenido o PATOLOGICO: un módulo necesita o accede a una parte de otro, rompiendo la jerarquía de funcionalidad. Un módulo modifica algún elemento local de otro módulo, por ejemplo el módulo A toca una variable global del módulo B.

Diseño Arquitectónico

- En el Diseño Arquitectónico. ¿Qué tipos de Estructuración del Sistema conoce?. Describa

- ¿Qué arquitecturas de sistema conoce? Describa

- Modelos de depósito: Los datos compartidos se ubican en una base de datos central que puede ser accedida por todos los subsistemas.

- Modelos distribuidos: Se debe definir la topología de su configuración (como se distribuyen los datos y el procesamiento entre varios procesadores).

- Arquitecturas multiprocesador: El sistema consiste de varios procesos diferentes que pueden ejecutarse en procesadores diferentes.

- Arquitecturas cliente-servidor: La aplicación se modela como un conjunto de servicios proporcionados por los servidores y un conjunto de clientes que utilizan estos servicios. Variantes de esta arquitectura: 2 capas: cliente ligero o cliente pesado, y 3 o más capas.

- Arquitectura de objetos distribuidos: Los componentes fundamentales del sistema son objetos que proporcionan una interfaz a un conjunto de servicios. Estos objetos se distribuyen en una red y pueden comunicarse a través de middleware (intermediario).

- Computación distribuida interorganizacional: Arquitecturas Peer-to-peer y Sistemas Orientados a Servicios.

- Modelos de estratificación/capas: Se diseñan capas jerárquicas. Cada capa presta servicios a la capa inmediatamente superior y actúa como cliente de la que queda encerrada.

Qué modelos de control conoce?. Describa

Modelos de control: los subsistemas están controlados para que sus servicios se entreguen en el lugar correcto en el momento preciso.

- Control centralizado: un subsistema es el encargado de iniciar y detener otros subsistemas

- Modelo de llamada y retorno: jerarquía de subrutinas descendente, se pasa el control desde el inicio hasta los niveles inferiores (aplicable en sistemas secuenciales).

- Modelo del gestor: existe un componente gestor que controla el inicio, parada y coordinación de subsistemas o módulos los cuales pueden ejecutarse en paralelo (aplicable en sistemas concurrentes).

- Control basado en eventos: cada subsistema puede responder a eventos generados por otros subsistemas o por el ambiente del sistema.

- Modelo de transmisión (broadcast): un evento se transmite a todos los subsistemas, responderá a él cualquiera que pueda manejarlo.

- Modelo dirigido por interrupciones: las interrupciones externas son detectadas por un manejador de interrupciones, luego estas se envían a otro componente para procesarlas (aplicable sólo en sistemas de tiempo real).

Diseño de interfaces de usuario

¿Qué estilos de interfaces conoce?. Describa brevemente a cada una

Enumere los tipos de interfaces que conoce, dando para cada una ventajas y desventajas.

Estilos de interfaces HOMBRE-MAQUINA:

- Interfaz de preguntas y órdenes (comandos): es la interfaz más elemental. Se interactúa con la consola y el teclado.

- Interfaz de menú simple: se presentan un conjunto de opciones que pueden ser seleccionadas por el usuario.

- GUI (interfaz gráfica de usuarios): interfaces visuales que se caracterizan por la utilización de recursos visuales para la representación e interacción con el usuario.

- Interfaces inteligentes:

- Adaptativas: son sensibles a los perfiles individuales de los usuarios y a sus estilos de interacción.

- Evolutivas: cambian y evolucionan con el tiempo junto con el grado de conocimiento del usuario.

- Interfaces accesibles: son las interfaces que respetan las normas del diseño universal.

¿Qué principios de Diseño de interfaz HOMBRE-MAQUINA conoce?

- Familiaridad del usuario: La interfaz debe utilizar términos y conceptos que se toman de la experiencia de las personas que más utilizan el sistema.

- Uniformidad: Siempre que sea posible, la interfaz debe ser consistente en el sentido de que las operaciones comparables se activan de la misma forma.

- Mínima sorpresa: El comportamiento del sistema no debe provocar sorpresa a los usuarios.

- Recuperabilidad: La interfaz, debe incluir mecanismos para permitir a los usuarios recuperarse de los errores.

- Guía de usuario: Cuando los errores ocurren, la interfaz debe proveer retroalimentación significativa y características de ayuda sensible al contexto.

- Diversidad de usuarios: La interfaz debe proveer características de interacción apropiada para los diferentes tipos de usuarios del sistema.

4. Verificación y Validación

Estrategias de Prueba

- ¿Cuál es la diferencia entre Verificación y Validación?. ¿Qué tipo de pruebas básicas conoce? Describa

- Describa las pruebas de caja negra y ejemplifique alguna.

- Describa las pruebas de caja blanca y ejemplifique alguna.

Diferencia entre Verificación y Validación:

La verificación implica comprobar que el software está de acuerdo con su especificación, comprobando que satisface tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales; en cambio la validación es un proceso más general, cuyo objetivo es asegurar que el software satisface las expectativas del cliente.

Pruebas básicas:

- Caja negra: Son diseñadas para validar los requisitos funcionales sin fijarse en el funcionamiento interno de un programa.

Se buscan los siguientes errores:

- Funciones incorrectas o ausentes.

- Errores de interfaz.

- Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas.

- Errores de rendimiento.

- Errores de inicialización y de terminación.

Las técnicas de pruebas de caja negra se centran en el ámbito de la información de un programa de forma que se proporciones una cobertura completa de la prueba.

- Partición Equivalente: Se orienta a la definición de casos de prueba que descubran errores.

Se basa en una definición de clases de equivalencia. Una clase de equivalencia representa un conjunto de estados válidos o no válidos para condiciones de entrada.

Una condición de entrada es un valor específico, un rango de valores, un conjunto de valores o una condición lógica.

- Si una condición de entrada especifica un rango, se define una clase de equivalencia valida y dos no válidas.

- Si una condición de entrada especifica un valor especifico, se define una clase de equivalencia valida y dos no válidas.

- Si una condición de entrada especifica un elemento de un conjunto, se define una clase de equivalencia valida y una no valida.

- Si una condición de entrada es lógica, se define una clase de equivalencia valida y una no valida.

- Análisis de Valores Límites: los errores tienden a darse más en los límites del campo de entrada que en el «centro». Por ello, se ha desarrollado el análisis de valores límites (AVL) como técnica de prueba. El análisis de valores límite es una técnica de diseño de casos de prueba que complementa a la partición equivalente. El AVL lleva a la elección de casos de prueba en los «extremos» de la clase. En lugar de centrarse solamente en las condiciones de entrada, el AVL obtiene casos de prueba también para el campo de salida.

- Si una condición de entrada especifica un rango delimitado por los valores a y b, se deben diseñar casos de prueba para los valores a y b, y para los valores justo por debajo y justo por encima de a y b, respectivamente.

- Aplicar las directrices 1 y 2 a las condiciones de salida.

- Si las estructuras de datos internas tienen límites preestablecidos, hay que asegurarse de diseñar un caso de prueba que ejercite la estructura de datos en sus límites.

- Grafos de Causa y Efecto: es una técnica de casos de prueba que proporciona una concisa representación de las condiciones lógicas y sus correspondientes acciones. La técnica sigue cuatro pasos:

- Listar para cada módulo entradas y acciones.

- Desarrollar el grafo.

- Convertir el grafo a una tabla de decisión.

- Convertir las reglas en casos de prueba.

- Validación de Datos: Para sistemas conducidos por órdenes se deben especificar casos de prueba con:

- Ordenes con sintaxis incorrecta.

- Ordenes sintácticamente correctas pero fuera de secuencia.

- Ordenes incompletas.

- Pulsar RETURN.

- Orden correcta con más parámetros.

- Generar interrupción después de la orden.

- Probar delimitadores.

- Orden sin delimitadores.

- Orden con delimitador incorrecto.

- Distinto delimitador a izquierda y derecha.

- Sustituir delimitador válido por otro.

- No aparear delimitadores.

- Caja blanca: Son métodos de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control de diseño procedimental para obtener casos de prueba. Mediante la caja blanca, se pueden obtener casos de prueba que:

- Garanticen que se ejecuta por lo menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo.

- Ejecuten todos lo decisiones lógicas en sus vertientes verdaderas o falsas.

- Ejecuten todos lo bucles en sus límites y con sus límites operacionales.

- Ejecuten las estructuras internas de datos para asegurar su validez.

Algunas técnicas de caja blanca son:

- Camino básico: Garantiza la ejecución de al menos una vez todas las sentencias del programa.

Método de prueba:

- Construir un grafo de flujo a partir del diseño o código fuente.

- Determinar la complejidad ciclomática.

- Determinar el conjunto de caminos independientes.

- Preparar los casos de prueba.

- Prueba de bucles: Se centra exclusivamente en la validez de las construcciones o bucles (simples, anidados, concatenados, no estructurados).

Enumere las técnicas de verificación que conozca. Haga un ejemplo de la prueba de partición equivalente.

- Las pruebas de unidad: que verifican que el componente funciona correctamente a partir del ingreso de distintos casos de prueba. Se realiza en ambiente controlado. En general se utilizan pruebas de caja blanca. En las orientadas a objetos se prueban clases encapsuladas (operaciones y comportamiento)

- Las pruebas de integración: verifican que los componentes trabajan correctamente en forma conjunta. Durante la integración, las técnicas que más prevalecen son las de diseño de casos de prueba de caja negra, aunque se pueden llevar a cabo algunas pruebas de caja blanca con el fin de asegurar que se cubren los principales caminos de control.

Prueba de partición equivalente:

La prueba de partición equivalente es una técnica de prueba de caja negra que se basa en evaluar las clases de equivalencia para una condición de entrada.

Una clase de equivalencia representa un conjunto de estados válidos o no válidos para condiciones de entrada.

Una condición de entrada es un valor numérico específico, un rango de valores, un conjunto de valores relacionados o una condición lógica.

Enumere las técnicas de validación que conozca

- Las pruebas de función: evalúan si el sistema ejecuta la funcionalidad de la especificación.

- Las pruebas de desempeño: evalúan si el sistema cumple con todos los requerimientos (requerimientos no funcionales). Ejemplo: de estrés, de volumen, de compatibilidad, de seguridad, de temporización, de calidad, de recuperación, de mantenimiento, de documentación de factores humanos, etc. Las pruebas de “validación” en general utilizan técnicas de caja negra.

- Describa las estrategias de integración

- Enumere las pruebas de integración que conoce.

La prueba de integración es una técnica sistemática para construir la estructura del programa mientras que, al mismo tiempo, se llevan a cabo pruebas para detectar errores asociados con la interacción. El objetivo es tomar los módulos probados mediante la prueba de unidad y construir una estructura de programa que esté de acuerdo con lo que dicta el diseño. Durante la integración, las técnicas que más prevalecen son las de diseño de casos de prueba de caja negra, aunque se pueden llevar a cabo algunas pruebas de caja blanca con el fin de asegurar que se cubren los principales caminos de control.

- Integración incremental: El programa se construye y se prueba en pequeños segmentos en los que los errores son más fáciles de aislar y de corregir.

- Top-down: Se integran los módulos moviéndose hacia abajo por la jerarquía de control, comenzando por el módulo de control principal. Los módulos subordinados al módulo de control principal se van incorporando en la estructura, bien de forma primero-en-profundidad, o bien de forma primero en-anchura.

- En profundidad: integra todos los módulos de un camino de control principal de la estructura.

- En anchura: incorpora todos los módulos directamente subordinados a cada nivel.

- Bottom-up: Empieza la construcción y la prueba con los módulos atómicos (es decir, módulos de los niveles más bajos de la estructura del programa). Dado que los módulos se integran de abajo hacia arriba, el proceso requerido de los módulos subordinados siempre está disponible y se elimina la necesidad de resguardos.

- Mezcla: Se mezclan las dos anteriores como otra alternativa para hacer una prueba de integración incremental.

- Integración no incremental

- Big Bang: Se combinan todos los módulos por anticipado y se prueba todo el programa en su conjunto. Esto hace difícil la corrección de errores, dado que es complicado determinar las causas al tener todo el programa entero.

En Arquitecturas Orientadas a Objetos:

- Debido a que software orientado a objetos no tiene una estrategia obvia de control jerárquico, tiene poco significado las estrategias de integración descendente y ascendente tradicionales.

- Pruebas basadas en subprocesos (para responder a una entrada o evento).

- Pruebas basadas en el uso (clases independientes, luego dependientes).

- Pruebas de grupo (colaboración entre las clases).

- Se usan conductores y resguardos

La prueba de regresión es volver a ejecutar un subconjunto de pruebas para asegurarse de que los cambios no han propagado efectos colaterales no deseados.

6. Mantenimiento

Evolución del software

Qué es la barrera del mantenimiento? Qué tipos de mantenimiento conoce y cuál es el flujo según el tipo?

La barrera del mantenimiento es la situación en la que, por norma general, el porcentaje de recursos necesarios en el mantenimiento se incrementa a medida que se genera más software.

Tipos de mantenimiento:

- Mantenimiento correctivo: diagnóstico y corrección de errores.

- Mantenimiento adaptativo: modificación del software para interaccionar correctamente con el entorno.

- Mantenimiento perfectivo: mejoras al sistema.

- Mantenimiento preventivo: se efectúa antes que haya una petición para facilitar el futuro mantenimiento, aprovechando el conocimiento sobre el producto.

Rejuvenecimiento del software

Defina ingeniería inversa y reingeniería

Ingeniería inversa: partiendo del código fuente, se trata de recuperar el diseño y en ocasiones la especificación, para aquellos sistemas en los que no hay documentación.

Reingeniería: es el proceso que reconstruye el sistema, tratando de mejorar la calidad, para aquellos sistemas difíciles de mantener, obsoletos o ineficientes.